План проекта по созданию Telegram-Bot аптеки.

- Цель проекта

Создать Telegram-Bot, который будет упрощать работу пользователям с товарами ближайших аптечных пунктов. Результатом данного проекта должен быть прототип Telegream-Bot «CureMe».

- Роли

- Анна Ромме – программист разработчик. Отвечает за Core программного продукта и внедрение дополнительных вспомогательных функций, необходимых для полноценного функционирования проекта.

- Иванова Татьяна – программист разработчик. Отвечает за Core программного продукта, основные структуры и типы данных проекта.

- Барабанова Ирина – программист-менеджер. Отвечает за документацию к проекту, коммуникацию и внедрению вспомогательных функций.

- Одилов Азимбой – программист тестировщик, администратор БД. Отвечает за обеспечение качества работы продукта и тестовых данных.

- План и объем выполняемых работ.

| MegaStage | Stage | Result | Initial date | Finite date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ | Сбор требований | Документ с Требованиями к проекту | 09.03.2020 | 22.03.2020 |
| Проектирование | Разработка архитектуры | UML-use-case диаграмма | 09.03.2020 | 22.03.2020 |
|  | Разработка календарного плана | Диаграмма Ганта | 23.03.2020 | 05.04.2020 |
|  | Составление плана проекта | Документ с планом проекта | 23.03.2020 | 05.04.2020 |
| Разработка и тестирование | Реализация кода | Прототип бота | 06.04.2020 | 10.05.2020 |
| Профилактические работы | Реализация кода, подготовка документов | Отчет о тестировании, Документация готового продукта | 11.05.2020 | 25.05.2020 |
| Внедрение |  | Отчетная презентация | 25.05.2020 | 07.06.2020 |

- Инструменты, используемые в проектировании и разработке продукта.

  - Trello – менеджер управления проектами с использованием Kanban досок. Использование расширения Elegant для Google Chrome для отображения диаграмм Ганта.

  - Использование платформы TravisCI для непрерывной интеграции проекта.

  - Использование IDEA PyCharm для разработки проекта.

- Методология разработки проекта.

  - При планировании проекта применены 2-ух недельные спринты по принципу Agile. Гибкая методология применена в силу небольшого размера проекта и небольшого размера команды.

  - Задачи ставятся исходя из собранных требований и поправок в ходе разработки.

  - Количество задач на спринт для каждой роли назначается исходя из имеющихся человеко-часов. В среднем на спринт ставится 1-2 задачи на человека при наличии 15 часов/нед.

  - Прототип проекта планируется завершить к концу мая 2020 года. План основных этапов разработки ПО представлен на Рисунке 1.

- Основные задачи разработки

| Task | Description | Use-Case | Developer |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация команды /start | Реализовать функцию обработки команды /start - При введении команды /start должен появляться сообщение с дальнейшими рекомендациями и возможными командами. | При инициализации работы с ботом пользователь должен понимать, что ему дальше можно сделать. | Romme Anna |
| Реализация команды /help | Реализовать функцию обработки команды /help - Ответом на команду должно быть справочное сообщение | При вызове этой команды пользователь должен получать полную справку со всеми доступными командами | Azimboy Odilov |
| Реализация команды /register | Реализовать функцию обработки команды /register | После введения команды /register должен инициироваться процесс регистрации | Ivanova Tatiana |
| Реализация команды /updatelocation | Реализовать функцию обработки команды /updatelocation - Ответом на команду должен быть возврат к процессу инициализации запроса геоданных - Должен предоставляться список ранее регистрируемых адресов для данного пользователя, если таковые имеются | После введения команды пользователю должна предоставляться инструкция по дальнейшим действиям по смене локации | Ivanova Tatiana |
| Функция подключения MainDB. | - Создать тестовую базу данных для регистрации пользователя с полями: ID(key), Город, Улица, Дом - Реализовать функцию инициализации подключения к базе данных. | Нет прямого применения пользователем | Azimboy Odilov |
| Функция подключения CacheDB | В CacheDB хранятся все ранее используемые адреса для данного пользователя. - После обновления полей в MainDB для конкретного пользователя должна производиться запись полного Адреса (цельной строкой) в CacheDB |  | Azimboy Odilov |
| Функция обращения к API (Core Task) | - Инициализация обращения к API - Функция поиска необходимого товара - Сборка результирующего выходного сообщения, включающего: цену, название аптеки, адрес, количество штук в наличии, необходим ли рецепт. | После введения названия товара пользователь должен получать сводную информацию по найденному лекарству. | Ivanova Tatiana |
| Функция сборки результата запроса | - Дизайн результата запроса - Функция вывода собранного результата пользователю | Пользователь должен получить таблицу с возможными вариантами, где можно купить товар. | Barabanova Irina |
| Интерфейс корзины | - Дизайн корзины - Функция добавления в корзину - Функция очистки из корзины | Пользователь должен видеть все выбранные товары в корзине | Barabanova Irina |

- На блок-схеме представлена логика работы Telegram-Bot

Result output example:

| Name | PharmacyName | PharmacyAddres | Available | Recipe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbidol | Ozerki | пр. Елизарова, 12, Санкт-Петербург, 192029 | 3 | No |

Result Bag example:

| Name | PharmacyName | PharmacyAddres | Number |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbidol | Ozerki | пр. Елизарова, 12, Санкт-Петербург, 192029 | 1 |

- Основная архитектура приложения представлена на диаграмме классов.

На рисунке1 описаны основные этапы жизненного цикла проекта.

Рисунок 1

Детализированный план этапа Разработки с назначенными датами и ролями представлен на Рисунке2.

Рисунок 2